**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 105)*  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นสายจากโรงงานน้ำแข็ง จุดสิ้นสุดบ้านนายประหยัด จักรสาน  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 106)* | ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 13.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  สูง 1.30 เมตร  จำนวน 3 จุด  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 205 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 520,000.-  420,000.- | หมู่ที่ 6  ต.นาจักร  หมู่ที่ 8  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4 | *โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5*  จุดเริ่มต้นโครงการป้อมตำรวจ จุดสิ้นโครงการแยกทางเข้าถนนช่อแฮ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 106)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  เสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นสายจากถนน  ธวัชรอดพร้อมข้างร้านรุ่งสยามค้าไม้ จุดสิ้นสุดลำเหมืองร่องคาว (สนามไดร์กอล์ฟ- บัวทอง 2)  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 106) | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 134.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ  มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 536.00 ตารางเมตร  พร้อมเสริมไหล่ทาง  0.00-0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 298.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมเสริมไหล่ทาง  กว้าง 0.00-0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า 1,192.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 294,800.-  665,000.- | หมู่ที่ 5  ต.นาจักร  หมู่ที่ 7  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นสายต่อจาก  โครงการปี 58 สายจากสามแยกสนามไดร์กอล์ฟ จุดสิ้นสุดบ้านนายสมศักดิ์ โอวาท  บ้านเลขที่117/1  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 106)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายจรูญ แก้วมณี  จุดสิ้นสุดนานายตุ้ย แขไข  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 107) | **ปี 2561** สายจากสามแยกสนามไดร์กอล์ฟ ถึง  บ้านนายสมศักดิ์ โอวาท บ้านเลขที่ 117/1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 25.00 เมตร  หนา 0.15เมตร หรือ  มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร  พร้อมเสริมไหล่ทางกว้าง 0.00-0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ  มีพื้นที่เทคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า 300.00  ตารางเมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน  ที่กำหนด | 55,000.-  163,900.- | หมู่ที่ 7  ต.นาจักร  หมู่ที่ 1  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างเทลานคสล. ณ ฌาปนสถานนาจักร หมู่ที่ 3  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 107) | **พื้นที่ 1** บริเวณโดม  ฌาปนสถาน ขนาดกว้าง  19 ม.ยาว 30 ม.หรือ  มีพื้นที่เทคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.  **พื้นที่2** บริเวณด้าน  ทิศตะวันตกฌาปนสถาน  ขนาดกว้าง 2.9 ม.ยาว  7.5 ม. ,ขนาดกว้าง 2.9 ม.  ยาว 8 ม. ,ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 4.80 ม.ขนาดกว้าง1.30 ม. ยาว 3 ม.มีพื้นที่เท  คสล.ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม.  **พื้นที่3** บริเวณเมนเผาศพ ฌาปนสถาน ขนาดกว้าง 18.50 ม. ยาว17.60 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  267 ตร.ม. (ลบพื้นที่เมนเผาศพ 58.24 ตร.ม.)รวมพื้นที่เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 905 ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 417,000.- | หมู่ที่ 3  ต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ณ ฌาปนสถานบ้าน-  นาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 107)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดหมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นรางระบายน้ำตรงข้ามบ้าน  นางนันทวันแซ่อั้ง จุดสิ้นสุดสามแยกปากทาง  ซอยเมฆกล่อม  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 107) | รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.3-0.5เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 167.00 เมตร  หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 163,300.-  417,500.- | หมู่ที่ 3  ต.นาจักร  หมู่ที่ 2  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10  11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นรางระบายน้ำตรงข้ามหอพัก  นายฉลอง จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางอภิวันท์ รักแจ้ง  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 108)*  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นสายบ้านนายทองคำ ภิญโญ จุดสิ้นสุดบ้าน อ.ประกิต พรมพิทักษ์ *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 108)* | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว168.00 เมตร  หนา 0.125 เมตร  ลึก 0.20-0.30 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน  ที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.35 เมตร  ยาว 222 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 352,800.-  488,400.- | หมู่ที่ 2  ต.นาจักร  หมู่ที่ 5  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12  13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นโครงการเดิม  จุดสิ้นสุดบ้านน.ส.ยุพา สติมั่น  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 108)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการเดิม  จุดสิ้นสุดหน้าบ้าน  นางสมนึก มะลิซ้อน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 108) | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร  ยาว 72.00 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 34,500.-  170,300.- | หมู่ที่ 3  ต.นาจักร  หมู่ที่ 3  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14  15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3,6  จุดเริ่มต้นสายจากอู่ซ่อมรถ นายผล จักรยาโน  จุดสิ้นสุดมุมป่าช้าบ้านนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 109)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นสายจากบ้านนายเกษม คำเหลือง  จุดสิ้นสุดบ้าน-  นางคำ แสงโรจน์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 109) | สายจากอู่ซ่อมรถ นายผล จักรยาโน ถึงมุมป่าช้าบ้านนาจักร ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 253.00 เมตร  หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 253.00 ตารางเมตร  และขยายไหล่ทางคสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  **ปี 2561** สายบ้านนายเกษม คำเหลือง ถึงบ้านนางคำ-  แสงโรจน์ ขนาดกว้าง  0.40 เมตร ยาว 114 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 885,200.-  319,000.- | หมู่ที่ 3,6  ต.นาจักร  หมู่ที่ 8  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16  17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นสายจาก  บ้านเลขที่ 114/3  จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ 41/1  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 109)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด  คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นสายจากมุมห้องแถวนางมยุรา ถาวร  จุดสิ้นสุดสี่แยกบ้านเลขที่ 123/2  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 109) | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 68.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 215,000.-  160,000.- | หมู่ที่ 9  ต.นาจักร  หมู่ที่ 9  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18  19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นสายจากบ้านเลขที่ 55/4 จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ 55/1  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 110)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4  จุดเริ่มต้น ต่อจากโครงการเดิม  (นานางทองคำ จักรจาย)  จุดสิ้นสุด นานายมานิตย์ ยะกะจาย  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 110) | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ลึก 0.80 เมตร  หนา 0.125 เมตร  ยาว 170 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | 350,000.-  424,000.- | หมู่ที่ 9  ต.นาจักร  หมู่ที่ 4  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20  21 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5  จุดเริ่มต้นสายต่อจากโครงการเดิม ปี 2558  สายบ้านนายประเสริฐ ตอนจักร จุดสิ้นสุดบ้านนายพงษ์ชัย จันทนสมิต  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 110)  โครงการวางท่อรางระบายน้ำ คลส.(แถวคู่) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่1จุดเริ่มต้นจาก Box Colvert ทางเข้าประปา อบต.นาจักร จุดสิ้นสุดถึงนา  นายสุรชาติ สาใจ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 110) | **ปี 2561** สายบ้านนายประเสริฐ ตอนจักร  ถึงบ้านนายพงษ์ชัย จันทนสมิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  **ปี2561**  โครงการวางท่อรางระบายน้ำ คลส.(แถวคู่)  พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1  จาก Box Colvert ทางเข้า  ทางเข้าประปา อบต.นาจักร ถึงนานายสุรชาติ สาใจ  ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร | 45,000.-  458,000.- | หมู่ที่ 5  ต.นาจักร  หมู่ที่ 1  ต.นาจักร | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า Box Culvert  จุดสิ้นสุดถึงหน้าสวนนายโถ แสงโรจน์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 112) | ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1จุดเริ่มต้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า Box Culvert จุดสิ้นสุดถึงหน้าสวนนายโถ แสงโรจน์(ตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) | 39,000.- | หมู่ที่ 1  ต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นปากทางถนนเหมืองพรมข้างบ้านนางเมรี สุดสาคร จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายมานิตย์ ยะกะจาย  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 112) | ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นปากทางถนนเหมืองพรมข้างบ้านนางเมรี สุดสาคร จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายมานิตย์ ยะกะจาย  (ตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายตามประมาณการ  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) | 310,000.- | หมู่ที่ 4  ต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 4 สายบ้าน เลขที่ 60/1  ตลอดสายข้างวัดเสร็จ  ถึงบ้านสวนโฮมเสตย์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 112) | **แผนกแรงต่ำ**  - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 101เมตร  **แผนกไฟฟ้าสาธารณะ**  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 101 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอด-  ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2X36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด (ตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) | 99,000.- | หมู่ที่ 4  ต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นสายจากปากซอย จุดสิ้นสุดบ้านสารวัตรกระจ่าง รูปสม  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 112) | **แผนกแรงต่ำ**  - ปักเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 3 ต้น  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50.00 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 38 เมตร  **แผนกไฟฟ้าสาธารณะ**  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 38 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2X36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) | 47,000.- | หมู่ที่ 5  ต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26  27 | โครงการจัดหาซื้อตู้ควบคุมระบบไฟกิ่ง (โฟโต้เซล)  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 105)  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล  แบบที่ 1 จอไม่น้อยกว่า  18.5 นิ้ว  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 105) | จัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟกิ่ง(โฟโต้เซล)จำนวน 2 ตู้ ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา ขนาด 30x44x17 ซม.  คัทเอ้าขนาด 2 สาย 100 A 1 ตัว แม็กเนติกคอนแทคเตอร์ pmc-50 1 ตัว ต่อสายไฟภายในตู้ด้วยสายทองแดงเบอร์ 16 m (ราคาตามท้องตลาด)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559) | 8,000  22,000 | ตำบล นาจักร  อบต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 28  29 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษA3  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 105)  โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 105) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับA3 พร้อมติดตั้ง-  แทงค์หมึก จำนวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน-  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  3,200.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน-  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559) | 8,500  3,200 | อบต.นาจักร  อบต.นาจักร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**2.1** แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรม-  ราชานุเคราะห์ฯ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 118)  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์  บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  และตัวแทนเกษตรกรตำบลนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 119) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายให้บริการทางการเกษตรตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่รวมทั้งการทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของเกษตรกรตำบลนาจักร  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ตัวแทนเกษตรกรบุคลากร  ศูนย์บริการฯและผู้ที่มี  ส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน | 30,000.-  150,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**2.1** แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4  5 | โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 119)  โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียง  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 119)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 119) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เป้าหมายคณะกรรมการ  ศูนย์บริการจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาจักร  และเกษตรกรทำนาตำบล  นาจักร จำนวน 90 คน/1วัน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  จำนวน 100 ราย  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมาย ประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้าน  รวม 90 ครัวเรือน | 50,000.-  30,000.-  30,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

**3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการชุมชน อุ่นใจ  มีภัย มีเรา  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 87)  โครงการการป้องกันและ  แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 88)  โครงการป้องกันและ  ลดอุบัติเหตุทางถนน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 88) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  ผู้นำชุมชน,ประธานชุมชน,เด็ก,เยาวชน,  ประชาชนตำบลนาจักร จำนวน 60 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น  เด็ก สตรี ประชาชนทั่วไป  จำนวน 100 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายผู้นำชุมชน,ประธานชุมชน,เด็ก,เยาวชน,  ประชาชนตำบลนาจักร,  ผู้สัญจรทางถนน | 20,000.-  15,000.-  30,000.- | ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

**3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5  6 | โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย-  ฝ่ายพลเรือนตำบลนาจักร (อปพร.)  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 88)  โครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 89)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัย-  แก่เด็ก, เยาวชนตำบล  นาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 89) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายอปพร.ตำบล  นาจักร/ผู้มีจิตอาสา -  พื้นที่ตำบลนาจักร  9 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายผู้นำชุมชน,ประธานชุมชน,เด็ก,เยาวชน,ประชาชนตำบลนาจักร จำนวน 60 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก, เยาวชนตำบลนาจักร  จำนวน 40 คน | 20,000.-  10,000.-  15,000.- | ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร  อบต.นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

**3.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันโรคติดต่อในตำบลนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 99) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อในตำบลนาจักร | 50,000.- | อบต.นาจักร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

**3.3 แผนงานงบกลาง งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 122)  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ-  ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 122)  โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ-  ผู้ป่วยเอดส์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 123) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,031 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  กลุ่มเป้าหมายผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือ  ทุพพลภาพ  จำนวน 201 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์  ที่ขึ้นทะเบียน  รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 คน | 8,707,200.-  2,332,800.-  66,000.- | ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

**3.3 แผนงานงบกลาง งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5 | โครงการสบทบหลักประกันสุขภาพชุมชน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 124)  โครงการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  นาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 124) | ค่าใช้จ่ายจ่ายตามโครงการสบทบหลักประกันสุขภาพชุมชน  ค่าใช้จ่ายโครงการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาจักร | 250,000.-  100,000.- | ตำบลนาจักร  ตำบลนาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กศพด.  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 92)  โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศพด.ของอบต.  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 92)  โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 92) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กในศพดทั้ง 4 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  - จัดงานสัปดาห์วิชาการศพด.เป็นจำนวน  1 ครั้งรายปีการศึกษา  - กิจกรรมการแสดงของเด็กในศพด.ของอบต.  - กิจกรรมประกวดครูผดด.ผู้สร้างสื่อการสอนดีเด่น  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายผู้บริหาร  พนักงาน และ  ส.อบต.ทั้ง 9 หมู่  จำนวน 30 คน | 10,000.-  20,000.-  20,000.- | อบต.นาจักร  อบต.นาจักร  อบต.นาจักร | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5  6 | โครงการวันเด็กขององค์การบริหารส่วน  ตำบลนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 93)  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 93)  โครงการส่งเสริมสุขภาพทันตกรรมในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 93) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก และเยาวชนจำนวน 500 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมาให้การศึกษาแก่ผู้เรียนใน  วิชาการที่บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความสามารถในการดำเนินการได้  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาจักร ประมาณ 80 คน | 60,000.-  30,000.-  40,000.- | อบต.นาจักร  อบต.นาจักร  อบต.นาจักร | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7  8  9 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 96)  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 96)  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 96) | ค่าใช้จ่ายการจัดหาวัสดุฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต  จำนวน 17 คน ค่ารายหัวคนละ 1,700.- บาท  ค่าใช้จ่ายการจัดหาวัสดุฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  นาจักร จำนวน 17 คน  ค่ารายหัวคนละ 1,700.- บาท  ค่าใช้จ่ายการจัดหาวัสดุฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า จำนวน 17 คน  ค่ารายหัวคนละ 1,700.- บาท | 28,900.-  28,900.-  28,900.- | ศพด.บ้านแต  ศพด. บ้านนาจักร  ศพด. บ้านเหล่า | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10  11  12 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 96)  โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่  เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 97)  โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 97) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต จำนวนนักเรียน 17 คนสนับสนุน 245 วัน วันละ 20.- บาท  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจักร จำนวนนักเรียน 17 คน สนับสนุน 245 วัน วันละ 20.- บาท  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า 17 คนสนับสนุน 245 วัน วันละ 20.- บาท | 83,300.-  83,300.-  83,300.- | ศพด. บ้านแต  ศพด. บ้านนาจักร  ศพด. บ้านเหล่า | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการจัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. นาจักร,เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตอบต.นาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 97) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายคือ  -เด็กศพด.อบต.นาจักร จำนวนนักเรียน 51 คน  -เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่  จำนวนนักเรียน 207 คน สนับสนุน 260 วัน/7.37 บาท  -เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลนาจักร  จำนวนนักเรียน 1,816 คน  -เด็กนักเรียนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่  จำนวนนักเรียน 127 คน สนับสนุน  260 วัน/7.37 บาท | 4,217,557.- | ตำบล  นาจักร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14  15  16 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านแต  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 98)  โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 98)  โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลแพร่  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 98) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียน  รร.บ้านแต จำนวน 4 คน อุดหนุนจำนวน 200 วัน วันละ 20.- บาท  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนรร.บ้านนาจักร จำนวน 36 คน อุดหนุนจำนวน 200 วัน วันละ 20.- บาท  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็กนักเรียนรร.อนุบาลแพร่ จำนวน 1,776 คน อุดหนุนจำนวน 200 วัน วันละ 20.- บาท | 16,000.-  144,000.-  7,104,000.- | ศพด. บ้านแต  ศพด. บ้านนาจักร  โรงเรียนอนุบาลแพร่ | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการ "นาจักรสัมพันธ์ร่วมต้านยาเสพติด"  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 115)  โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  สากลประเภทต่างๆ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 115)  โครงการผู้กล้าท้าตะวัน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 115) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาจักร  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายส่งทีมกีฬาตำบลนาจักร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลประเภทต่างๆ เช่นฟุตบอล,  วู้ดบอล,ตะกร้อ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก/เยาวชน/ประชาชน จำนวน  50 คน ตำบลนาจักร  9 หมู่บ้าน | 200,000.-  100,000.-  50,000.- | อบต.  นาจักร  อบต.  นาจักร  อบต.  นาจักร | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5  6 | โครงการงานประเพณีนมัสการพระธาตุ  เหล่าสลีศรีโพธิ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 116)  โครงการจัดกิจกรรม/  เข้าร่วมกิจกรรมใน  โอกาสวันสำคัญ  ทางราชการต่างๆ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 116)  โครงการจัดงานประเพณีประจำปีนมัสการ  พระธาตุเสด็จ  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 116) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบล-  นาจักร  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบล  นาจักร สนับสนุน/เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาจักร | 130,000.-  10,000.-  130,000.- | วัดพระธาตุ  เหล่าสลีศรีโพธิ หมู่ที่ 5  ตำบล นาจักร  วัดเสด็จ | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7  8  9 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 117)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 117)  โครงการจัดงานวันคริสต์มาส  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 117) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลนาจักร  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลนาจักร-  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายกลุ่มคริสตจักร จำนวน 200 คน | 100,000.-  100,000.-  30,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10  11  12 | โครงการจัดงานสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์หมู่ที่ 7  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 117)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญ  ทางศาสนา  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 118)  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลนาจักรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายสนับสนุนกิจกรรม/เข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา  เช่น โดยการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น  (อุดหนุน) ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ | 50,000.-  20,000.-  7,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  ตำบล  นาจักร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการ อบต.นาจักร เคลื่อนที่  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 73)  โครงการจัดการเลือกตั้ง  นายก อบต.ส.อบต.  ตามที่คณะกรรมการ  การเลือกตั้งกำหนด  (กรณีครบวาระยุบสภา  กรณีแทนตำแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการ  การเลือกตั้งสั่งให้มี  การเลือกตั้งใหม่และ  กรณีอื่นๆ) (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 73)  โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 74) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายประชาชน  หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาจักร  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.,  ส.อบต.ตามที่คณะกรรมการ  การเลือกตั้งกำหนด  ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาจักร  หมู่ที่ 1-9 | 30,000.-  200,000.-  20,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 74) | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  เป้าหมายพื้นที่ในชุมชน เช่นบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ  มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย | 20,000.- | อบต.นาจักร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 79)  โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 79) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน-  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559) | 22,000.-  3,200.- | อบต.  นาจักร  อบต.  นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  (ข้อบัญญัติปี 2561  หน้า 80) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  เป้าหมายจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  นาจักร | 20,000.- | อบต.  นาจักร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9  10 | โครงการบริการสาธารณะเคลื่อนที่ (รถโมบายเคลื่อนที่)  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 83)*  โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี และปรับปรุงแผนที่แม่บทขององค์การบริหารส่วนตำบล นาจักร  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 83)*  โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 83)* | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  เป้าหมายบริการสาธารณะเคลื่อนที่  (รถโมบายเคลื่อนที่)  พื้นที่ตำบลนาจักร  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  เป้าหมายพัฒนาแผนที่ภาษี และปรับปรุงแผนที่แม่บทขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเป้าหมาย  ผู้เสียภาษี จำนวน 150 คน | 50,000.-  250,000.-  150,000.- | ตำบล นาจักร  ตำบล นาจักร  ตำบล นาจักร | กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผ.ด.02**

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11  12 | โครงการจัดซื้อตู้กระจก-  บานเลื่อน  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 85)*  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 86)* | จัดซื้อตู้เก็บกระจกบานเลื่อน ขนาด120x40x80เซนติเมตร  จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000.- บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล  กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก(2 core)  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน-  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559) | 10,000.-  21,000.- | อบต.  นาจักร  อบต.  นาจักร | กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13  14 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์-  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1จอไม่น้อยกว่า  18.5 นิ้ว  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 86)*  โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 86)* | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน-  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ 11 มีนาคม 2559) | 44,000  6,400.- | อบต.  นาจักร  อบต.  นาจักร | กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.2 แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 113)*  โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มสตรี  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 113)*  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 113)* | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มสตรี เป้าหมาย  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มสตรี จำนวน 100 คน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบล  นาจักร จำนวน 55 คน | 30,000.-  250,000.-  200,000.- | ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร  ตำบล  นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผ.ด.02**

## **แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

## **องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**5.2 แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4  5 | โครงการเสริมสร้างความปรองดอง และพัฒนา องค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.นาจักร  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 114)*  โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  *(ข้อบัญญัติปี 2561*  *หน้า 114)* | ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองฯ เป้าหมาย  1. ผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 4 คน  2. สมาชิกสภาอบต.นาจักร จำนวน 14 คน  3. พนักงานส่วนตำบล จำนวน 32 คน  4. พนักงานจ้าง  จำนวน 34 คน และ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวม 84 คน  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม  ให้ความรู้แก่พนักงาน  ส่วนตำบลและประชาชนเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไปของอบต.นาจักร  และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน | 75,000.-  15,000.- | อบต.นาจักร  อบต.นาจักร | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |